**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИГОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**От 28 января 2020 года № 9**

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»**

Администрация Пригородненского сельсовета Щигровского района  Курской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области», утвержденную постановлением Администрации Пригородненского сельсовета от 20.12.2017г. № 257 « Об утверждении  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2022 годы» ( в редакции постановлений Администрации Пригородненского сельсовета Щигровского района от 18.05.2018г. №49, от 21.12.2018г. № 128, от 23.05.2019г. № 56, от 28.01.2020г. № 9) (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

 Глава Пригородненского сельсовета                                           В.И.Воронин

Утверждены

Постановлением Администрации

Пригородненского сельсовета

Щигровского района

Курской области

От 28.01.20г. № 9

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области |
| Участники Муниципальной программы | Администрация Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области |
| Подпрограммы Программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта проживания на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.). |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;  2. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий;  3. Доля дворовых территорий, благоустройство которых мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий  4. Количество благоустроенных дворовых территорий;  5. Количество благоустроенных общественных территорий. |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | |  | | --- | | Общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию  программы  -  3274018 рубля | | из них: | | 2678158,60 рублей - за счет средств федерального бюджета; | | 293377,40 рублей - за счет средств бюджета Курской области;  302482 рублей – за счет средств бюджета Пригородненского сельсовета  Щигровского района, в том числе по годам:  2018 год – 590536 рублей  2019 год – 911874 рубля  2020 год – 911874 рублей  2021 год - 590536 рублей  2022 год - 590536 рублей  2023 год - 0. 00 руб.  2024 год - 0. 00 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы  на 2018 год составляет 590536,00 рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 531697 руб.  за счет средств бюджета сельсовета – 58839 руб.  за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы  на 2019 год составляет 911874,00 рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области - 844748,00 руб.  за счет средств бюджета сельсовета – 67126,00 руб.  за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы  на 2020 год составляет 831331,00 рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 816094,00 руб.  за счет средств бюджета сельсовета – 15237,00 руб.  за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы  на 2021 год составляет 590536,00 рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 531697 руб.  за счет средств бюджета сельсовета – 58839 руб.  за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.  . Общий объем финансирования мероприятий программы  на 2022 год составляет 590536,00 рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 531697 руб.  за счет средств бюджета сельсовета – 58839 руб.  за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы  на 2023 год составляет 0,00 рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 0,00 руб.  за счет средств бюджета сельсовета – 0,00 руб.  за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.  Общий объем финансирования мероприятий программы  на 2024 год составляет 0,00 рублей, в том числе:  за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области 0,00 руб.  за счет средств бюджета сельсовета – 0,00 руб.  за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.  **Финансирование благоустройство дворовых территорий –**  **1771608,00руб**,  из них:  1595091,00 рублей - за счет средств федерального бюджета;  176517,00рублей за счет средств бюджета Пригородненского сельсовета  Щигровского района.  **Финансирование благоустройство общественных пространств–**  **1823748,00руб**, из них:   1689496,00 рублей - за счет средств федерального бюджета;   134252,00 рублей – за счет средств бюджета Пригородненского сельсовета  Щигровского района |   Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов о бюджете муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района на очередной финансовый год и плановый период.  Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Конечным результатом реализации программы является формирование комфортной для проживания и современной городской среды, в том числе за счет повышения уровня благоустройства дворовых территорий, а также повышение уровня благоустройства общественных территорий.   1. Социальным эффектом реализации программы станет широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий. |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития**

Территория слободы Пригородняя Щигровского района Курской области имеет численность 1234 человека. Жилищный фонд слободы Пригородняя представлен как многоквартирными жилыми домами, так и индивидуально-определенными жилыми домами. Количество многоквартирных жилых домов, включенных в региональную программу капитального ремонта составляет 4 дома.

Со стороны Администрации Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области в последние годы уделяется повышенное внимание благоустройству населенного пункта –сл. Пригородняя Щигровского района Курской области.

Однако благоустройство дворовых территорий в целом или частично не отвечает нормативным требованиям. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодекса РФ, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутридомовых проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента застройки Пригородненского сельсовета Щигровского района многоквартирными домами истек, часть дворовых территорий вообще не имеет твердого покрытия, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

В результате морального и физического износа происходит дальнейшее разрушение имеющихся объектов: тротуаров, детских площадок, малых архитектурных форм, озеленения территории.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм: скамеек и урн и обустроенных площадок.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме самостоятельно за счет средств муниципального образования «Пригородненский сельсовет»

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В 2018 году завершено благоустройство 1 дворовой территории многоквартирного дома. В 2018 году выполнялись работы по асфальтированию проезда к многоквартирному дому, ремонту тротуара(отмостки), установке скамеек и урн, устройству освещения.

Данный опыт показал, что реализация Программы позволяет создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

2. Общественные территории – это территории муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, пешеходные зоны, улицы, скверы, парки, иные территории). Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение таких мероприятий, как озеленение, уход за зелеными насаждениями; оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами; устройство пешеходных дорожек, освещение территорий, в т. ч. декоративное; обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; оформление цветников; обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Благоустройству общественных территорий уделяется внимание по остаточному принципу, поскольку большие площади требуют больших денежных вложений по их созданию и дальнейшему содержанию за счет местного бюджета. В тоже время, на территории слободы практически отсутствуют общественные территории, отвечающие санитарным нормам, где жители могут отдохнуть семьями и получить от этого эстетическое удовлетворение. В слободе Пригородняя – это территория вокруг памятника-захоронения павшим мирным жителям «Скорбящая мать». Общественная территория требует устройства тротуарных дорожек, озеленения, установки лавочек и урн для мусора, детского игрового оборудования, освещения и др.

Благоустройство общественных территорий - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создадут образ слободы Пригородняя, сформируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей, выполнят рекреационные и санитарно-защитные функции.

В 2019 году завершено благоустройство 1 общественной территории сквера, расположенного в сл. Пригородняя в районе памятника «Скорбящая мать». В 2019 году выполнялись работы по асфальтированию проезда к многоквартирному дому, ремонту тротуара(отмостки), установке скамеек и урн, устройству освещения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, повысит благоустройство и придаст привлекательность общественным территориям.

Для обеспечения благоустройства территории целесообразно проведение следующих мероприятий, требующих комплексного подхода и включающих в себя:

1) **Благоустройство дворовых территорий предусматривает:**

минимальный перечень работ по благоустройству:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн для мусора;

установка бордюров;

устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома;

ремонт и (или) устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории.

Минимальный перечень работ по благоустройству реализуется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, приведен в Приложении 7 к Программе.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не предусмотрена.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

субботники;

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

участие в строительных работах:

демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету рекомендуется представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

**Дополнительный перечень работ по благоустройству**:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий;

иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое участие заинтересованных лиц, трудовое участие заинтересованных лиц может быть предусмотрено по решению муниципального образования. Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – финансовое и трудовое. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в размере не менее 20 процентов стоимости таких работ. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству подтверждается документально.

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, которое выполняется в форме субботников по уборке дворовой территории.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству подтверждается документально.

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ приведена в Приложении к Программе. Стоимость работ носит ориентировочный характер и подлежит ежегодному уточнению (в том числе с применением дефляторов и индексов).

Благоустройство общественных территорий предусматривает:

ремонт автомобильных дорог общего пользования;

ремонт пешеходных тротуаров;

освещение общественных территорий;

установку скамеек;

установку урн для мусора;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение;

иные виды работ.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий Пригородненского сельсовета осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Физическое состояние дворовых и общественных территорий и необходимость их благоустройства определена по результатам их инвентаризации, проведенной в порядке, установленном постановлением Администрации Пригородненского сельсовета Щигровского района от 25.10.2017г. № 213 «О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве».

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения слободы Пригородняя, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При формировании адресного перечня, включаемого в Программу, необходимо руководствоваться правилом первоочередного включения пространств, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для жителей, повышения привлекательности села для гостей и развития предпринимательства.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Пригородненский сельсовет», нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг., формируется согласно Приложению 5 к Программе. Включение дворовой территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Дворовые территории многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Пригородненский сельсовет», нуждающиеся в благоустройстве и подлежащие благоустройству в 2018-2024 гг., подлежат включению в Программу согласно Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пригородненский сельсовет», утвержденному постановлением Администрации Пригородненского сельсовета от 25 октября 2017 года № 215 (в ред. от 17.05.2018 № 1062), в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой.

Муниципальное образование «Пригородненский сельсовет» вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий предоставляется заинтересованными лицами вместе с заявкой.

Благоустройство дворовых и общественных территорий выполняется с учетом Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сл.Пригородняя, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сл.Пригородняя, утвержденного постановлением Администрации Пригородненского сельсовета от 25 октября 2017 года № 214, Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений о включении наиболее посещаемых территорий сл.Пригородняя в муниципальную программу Формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Пригородненский сельсовет» в 2018-2022 годах», утвержденного постановлением Администрации Пригородненского сельсовета от 25 октября 2017 года № 211.

Благоустройство общественных территорий включает в себя:

подготовка перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству;

разработку проектной и сметной документации по объектам, благоустройство которых запланировано и будет проводиться в рамках реализации Программы.

реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Адресный перечень общественных территорий сл. Пригородняя, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг., формируется по итогам общественного обсуждения, примерный перечень указан в Приложении 6 к Программе.

Муниципальное образование «Пригородненский сельсовет» вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Пригородненский сельсовет», а также общественных территорий поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Пригородненского сельсовета.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Объемы и источники финансирования Программы.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджета Пригородненского сельсовета.

Общая стоимость работ составляет **3595356** руб., где 3284587,00 руб. средства федерального и областного бюджетов, 310769,00руб.- средства областного бюджета, 302482 руб. средства  местного бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств включают утвержденную муниципальную Программу в реестр расходных обязательств и учитывают средства на ее реализацию при составлении расчетной потребности в бюджетных ассигнованиях в бюджете Пригородненского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период.

Ежегодные объемы бюджетных ассигнований мероприятий Программы уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом Пригородненского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных настоящей Программой, исполнитель-координатор Программы вносит в нее соответствующие изменения.

Выполнение поставленных задач предполагается осуществить программно-целевым методом, который позволяет выявить наиболее важные проблемы и обеспечить их решение за счет мобилизации необходимых финансовых и организационных ресурсов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Пригородненского сельсовета. увеличить площадь озеленения территорий, обеспечит эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия отдыха и занятия спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

2.1. Приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесены вопросы создания условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения;

Основной целью Программы является повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики, уровня благоустройства территорий слободы Пригородняя Щигровского района Курской области

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий слободы.

3) повышение уровня благоустройства дворовых территорий слободы Пригородняя Щигровского района Курской области;

4) повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.);

Таблица 2 - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018-2024 годы |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территорий слободы Пригородняя Щигровского района Курской области | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. | % | 100 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. | % | 100 |
| Задача 1.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий слободы Пригородняя Щигровского района Курской области | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 4 |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 50 |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % |  |
|  | |  | | --- | | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий, (при наличии такой практики) | | % | 5 |
|  | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий, (при наличии такой практики) |  | \*- |
| Задача 2.  Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 2 |
| Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 2 |

\*- Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, которое выполняется в форме субботников по уборке дворовой территории

2.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели муниципальной программы выполняются наиболее важные задачи.

2.4. В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

2.5. Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность поселка.

2.6. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 2 единиц, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по поселку составит 100 %.

б) благоустройство общественных территорий - 5

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**III. Сведения о показателях и индикаторах**

**муниципальной программы**

Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:

наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации муниципальной программы;

охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень показателей и индикаторов программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие сферы благоустройства.

Показатели и индикаторы программы являются интегральными (синтезированными), достижение которых обеспечивается путем выполнения (реализации) всех показателей муниципальных программ.

Целевые показатели (индикаторы) программы рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам программы.

Плановые [значения](#Par1465) целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий программы приведены в приложении № 1 к программе.

В результате реализации программы в 2018-2024 годах будет достигнуто:

- приведены в нормативное состояние дворовые территории слободы Пригородняя Щигровского района Курской области - ­­­­2 ед.

- благоустроены 5 общественных территорий слободы Пригородняя Щигровского района Курской области.

**IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

В рамках Программы осуществляется основное мероприятие – реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды.

Достижение целевых индикаторов и показателей достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

**1) Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий».** В данное мероприятие включены реализация минимального перечня работ по благоустройству (устройство дворовых проездов и дворовой территории, освещение, установка урн и лавочек) и дополнительного перечня работ по благоустройству (устройство детских (спортивных) площадок, автомобильных парковок и озеленение территорий).

В рамках основного мероприятия осуществляются следующие мероприятия:

- оценка состояния дворовых территорий многоквартирных домов(инвентаризация), по результатам которой составляется паспорт благоустройства дворовой территории в соответствии с требованиями, установленными нормативным актом Курской области;

- оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг.;

-разработка проектной и сметной документации по объектам, благоустройство которых запланировано и будет проводиться в рамках реализации Программы;

- Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования современной городской среды.

- составление Адресного перечня всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг.;

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству на 2018-2024 годы, приведен в приложении №5 к настоящей муниципальной программе

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального и дополнительного перечня работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий и проездов к ним согласно утвержденного дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и разработанной проектно-сметной документации в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Пригородненского сельсовета.

Реализация данного мероприятия позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдых и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2) **Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий».** В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков, скверов, бульваров,

- устройство освещения улицы, парка, сквера, бульваров,

- благоустройство набережной,

- благоустройство места для купания (пляжа),

- устройство или реконструкция детской площадки,

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, библиотека и т.д.),

- благоустройство территории вокруг памятника,

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников,

- очистка водоемов,

- благоустройство пустырей,

- благоустройство центральных площадей,

- благоустройство или реконструкция муниципальных рынков,

- иные объекты.

В ходе реализации мероприятия проводится:

анализ благоустроенности общественных территорий, по результатам которого составляется паспорт благоустройства общественной территории в соответствии с требованиями, установленными нормативным актом Курской области;

рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг. в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Пригородненский сельсовет» на 2018-2024 годы общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годах, утвержденным постановлением Администрации Пригородненского сельсовета Щигровского района от 25 октября 2017 года № 211.

выполнение работ по благоустройству общественных территорий (в том числе, устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, обустройство цветников и газонов, посадка новых и вырубка аварийных деревьев, установка урн, скамеек и малых архитектурных форм, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, озеленение общественных территорий и т.п.);

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на 2018-2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области, подлежащие реализации в 2018-2024 годах приведен в приложении №6 к муниципальной программеБлагоустройство общественных территорий Пригородненского сельсовета в соответствии с проектом благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта.

3). Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

4). Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

5). Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

6) Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования современной городской среды

В ходе реализации мероприятия проводится:

информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий;

софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству;

трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству посредством проведения весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории города.

7) Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 5 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 8 к программе),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ (приложения 9 к программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение 10 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы (приложение 11 к программе).

**V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальному учреждению муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы**).

В рамках муниципальной Программы услуги не предоставляются.

**VI. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы**

Участие предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий муниципальной программы, не предполагается.

**VII. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная программа не включает реализацию подпрограмм.

**VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области.

Общий объем финансирования мероприятий программы

на 2018 год составляет 590536,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 531697 руб.

за счет средств бюджета сельсовета – 58839 руб.

за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы

на 2019 год составляет 911874,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области - 844748,00 руб.

за счет средств бюджета сельсовета – 67126,00 руб.

за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы

на 2020 год составляет 911874,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области - 844748,00 руб.

за счет средств бюджета сельсовета – 67126,00 руб.

за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб

Общий объем финансирования мероприятий программы

на 2021 год составляет 590536,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 531697 руб.

за счет средств бюджета сельсовета – 58839 руб.

за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы

на 2022 год составляет 590536,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 531697 руб.

за счет средств бюджета сельсовета – 58839 руб.

за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы

на 2023 год составляет 0,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 0,00 руб.

за счет средств бюджета сельсовета – 0,00 руб.

за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы

на 2024 год составляет 0,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области 0,00 руб.

за счет средств бюджета сельсовета – 0,00 руб.

за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.

Сведения о средствах Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области, направляемых на реализацию программы, указаны в приложении №3 к Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы» указаны в приложении №4 к Программе.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Пригородненского сельсовета о бюджете муниципального образования «Пригородненский сельсовет» Щигровского района на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Необходимо отметить, к внебюджетным источникам в рамках программы относятся средства организаций и лиц, привлекаемые на добровольной и безвозмездной основе для финансирования мероприятий, способствующих благоустройству дворовых территорий, а также средства собственников помещений многоквартирных домов с долевым участием не менее 5% и не более 50 % от общего объема работ в рамках дополнительного перечня работ.

Аккумулирование и расходование бюджетных и внебюджетных средств, предназначенных на проведение работ по благоустройству, производится в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Пригородненский сельсовет» на 2018-2024 годы».

**IX. Оценка степени влияния выделения дополнительных**

**объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы, состав и основные характеристики основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусматривает выделение дополнительных объемов ресурсов.

**X. Анализ рисков реализации муниципальной Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач программы.

**Финансовые риски** связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

**Организационно-управленческие риски.**

Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс благоустройства территории города многих участников: организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей города.

Меры по управлению рисков:

выбор исполнителей мероприятий программы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

составление планов работ, контроль за их исполнением, закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий программы и достижение целевых показателей (индикаторов) программы.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий программы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей программы.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации программы.

**Социальные риски.**

Низкая социальная активность населения, низкий уровень доходов населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. Меры по управлению риском:

широкое информирование мероприятий по благоустройству

привлечение населения к проведению мероприятий по благоустройству

привлечение организаций, студенческих отрядов к выполнению работ по благоустройству.

**Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы**:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения.

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.

Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с федеральным региональным законодательством.

**XI. Методика оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

Тfi

Еi = --------- x 100%, где:

Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сfoi - сумма средств бюджета Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сpoi - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

, где:

Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области, определяется по следующей формуле:

Е

Кеоi = ----------, где:

Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области;

Кро - полнота использования средств бюджета Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

М x 100%

ф

СТ = -------------, где:

М

пл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

ф

фактически реализованных за отчетный период;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

пл

запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной программы | Критерий оценки  эффективности реализации  муниципальной программы Кео |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**XII.  Механизм реализации программы, контроль за ходом реализации Программы**

Механизм реализации мероприятий по формированию современной городской среды на дворовых территориях города основывается на активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на внутридворовых территориях.

Собственники помещений многоквартирных домов для участия в Программе на общем собрании принимают решение

- об участии в программе, определении видов работ,

- об утверждении схемы благоустройства дворовой территории,

- об определении уполномоченного лица, из числа собственников помещений в многоквартирном доме на подачу предложения, утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства,

- о финансовом и (или) трудовом участии в благоустройстве дворовой территории,

- о последующем содержании элементов благоустройства.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в план мероприятий Программы, приведен в приложении №11.

Отбор проектов объектов благоустройства города, производится исходя из их важности для обеспечения безопасных, благоприятных и комфортных условий жизни граждан.

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:

организует и координирует реализацию Программы, несет ответственность за своевременную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности Программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в Программу;

запрашивает у участников программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы.

Исполнителями мероприятий Программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, осуществляемых в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией Пригородненского сельсовета Щигровского района, текущий контроль – комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Администрации Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области представляет ежемесячно в комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области информацию о реализации Программы по установленным формам, включающую данные о финансировании программных мероприятий и освоении выделенных средств.

В целях осуществления контроля за ходом выполнения Программы, в том числе за ходом реализации мероприятий по благоустройству территорий, создана Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - Общественная комиссия) под председательством главы Пригородненского сельсовета с участием представителей администрации сельсовета, Собрания депутатов, общественности.

Общественная комиссия является коллегиальным органом и обеспечивает координацию и контроль за ходом выполнения мероприятий Программы.

Общественный контроль за реализацией проектов по благоустройству территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации.

Общественный контроль за реализацией проектов по благоустройству территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле.

Информация о деятельности общественной комиссии (состав, протоколы заседаний) размещается на официальном сайте Администрации Пригородненского сельсовета в сети «Интернет».

**XIII. Сроки реализации Программы**

Программа реализуется в период 2018-2024 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Пригородненского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей, за 2018-2024 года |
|  | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий; | %. |  |
|  | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % |  |
|  | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Пригородненского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Пригородненского сельсовета**

**Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начала  реализации | Окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | **Основное мероприятие 1.**  Благоустройство дворовых территорий | Администрация Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области | 2018 | 2024 | Будут благоустроены 2 дворовые территории, что повысит долю благоустроенных дворовых территорий на 100% | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области |
|  | **Основное мероприятие 2**  Благоустройство общественных территорий | Администрация Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области | 2018 | 2024 | Будет благоустроены 5 общественных территорий, что повысит долю благоустроенных общественных территорий на 100% | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, и т.д.)  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Пригородненского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации

**муниципальной программы поселка «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы» за счет средств бюджета Пригородненского сельсовета Щигровского района района Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018-2024 |
| Муниципальная программа Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области | «Формирование современной городской на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы» | всего | 001 | 0503 | 07301С1433 | 244 | 3595356 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Администрация Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области | 001 | 0503 | 07301С1433 | 244 | 310769 |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области | 001 | 0503 | 07301С1433 | 244 | 176517 |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий | Администрация Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области | 001 | 0503 | 07301С1433 | 244 | 134252 |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Пригородненского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |
| 2018-2024 года |
| Муниципальная программа Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области | «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы» | всего | 3595356 |
| Федеральный и областной бюджеты | 3284587 |
| Бюджет Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области | 310769 |
| Внебюджетные источники (1) |  |

(1)– здесь и далее в таблице внебюджетные источники – средства предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, финансовое участие граждан, прочие источники

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Пригородненского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень**

**многоквартирных домов,**

**дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству на 2018-2024 года**

1. 2018 год - Курская область Щигровский район, сл. Пригородняя, ул. Комарова д.3

2. 2024 год - Курская область Щигровский район. сл.Пригородняя , ул.Академика Губкина д.5

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Пригородненского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству на 2018-2024 годы,**

**с перечнем видов работ, планируемых к выполнению**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к размещению |
| 1.  2. | **2019 год** - Благоустройство сквера по адресу: Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет. сл.Пригородняя ул. Комарова (территория вокруг памятника «Скорбящая мать»)  **2020 год**- реконструкция пешеходной зоны (тротуар) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) по ул. Комарова-Гайдара;  **2021 год** - Благоустройство сквера по адресу: Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет. сл.Пригородняя ул. Комарова (территория вокруг памятника «Скорбящая мать») 2-я очередь  **2022 год -** уличное освещение ул. Гагарина сл.Пригородняя Щигровского района Курской области  2023 год - Благоустройство сквера по адресу: Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет. сл.Пригородняя ул. Комарова (территория вокруг памятника «Скорбящая мать») 3-я очередь | Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет. сл.Пригородняя ул. Комарова  Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет. сл.Пригородняя ул. Комарова - Гайдара  Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет. сл.Пригородняя ул. Комарова  сл.Пригородняя ул. Гагарина  Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет. сл.Пригородняя ул. Комарова | I. Земляные работы  1. Срезка плодородного слоя грунта h=0,3м.;  II. Дорожная одежда  1. Устройство дорожки и площадок из бетонной тротуарной плитки толщиной 0,06 м;  2.Сухая цементно-песчаная смесь толщиной 0,04 (содержание цемента 150 кг на 1 м3 песка);  3. Устройство щебеночного основания толщиной 0,12 м из щебня М400 по ГОСТ 8267-93\*;  4. Устройство дренирующего слоя из песка по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,10 м;  5. Бортовой камень БР 100.20.8по ГОСТ 6665-91  III Малые формы  1. Скамейки;  2. Урны.  3. Освещение  I. Земляные работы  1. Срезка плодородного слоя грунта h=0,3м.;  II. Дорожная одежда  1. Устройство дорожки из асфальтобетонной смеси;  2. Устройство щебеночного основания толщиной 0,12 м из щебня М400 по ГОСТ 8267-93\*;  3. Устройство дренирующего слоя из песка по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,10 м;  4. Бортовой камень БР 100.20.8по ГОСТ 6665-91  I. Земляные работы  1. Срезка плодородного слоя грунта h=0,3м.;  II. Дорожная одежда  1. Устройство дорожки и площадок из бетонной тротуарной плитки толщиной 0,06 м;  2.Сухая цементно-песчаная смесь толщиной 0,04 (содержание цемента 150 кг на 1 м3 песка);  3. Устройство щебеночного основания толщиной 0,12 м из щебня М400 по ГОСТ 8267-93\*;  4. Устройство дренирующего слоя из песка по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,10 м;  5. Бортовой камень БР 100.20.8по ГОСТ 6665-91  III Малые формы  1. Скамейки;  2. Урны.  Замена опор, натяжка кабеля, установка светильников  I. Земляные работы  1. Срезка плодородного слоя грунта h=0,3м.;  II. Дорожная одежда  1. Устройство дорожек и площадки из бетонной тротуарной плитки толщиной 0,06 м;  III Малые формы  1. Скамейки;  2. Урны.  IV.Озеленение территории сквера |

Приложение №7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Пригородненского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Минимальный перечень**

**работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,**

**с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории |
| 1. | Ремонт дворовых проездов и дворовой территории | - |
| 2. | Установка скамеек |  |
| 3. | Установка урн |  |
| 4. | Устройство светильников |  |

Приложение №8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Пригородненского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,**

**с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в дополнительный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории | |
|  | Оборудование детских площадок | Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой | 004142-c1-1600h1600_400_400_5_100.jpg |
|  |  | Песочница малая | 4243-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Домик - беседка | 004307-s1-kartochka-tovara1_400_400_5_100.jpg  4304-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Карусели | 004192-s1-kartochka-tovara-k_400_400_5_100.jpg  004195-c1-kartochka-tovara-k_400_400_5_100.jpg |
|  | Комплекс из турников и шведской стенки | 006453_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg  http://www.argumet.ru/img/detobr/detgim/22.jpg |
|  | Устройство автомобильных парковок | Возможна установка велосипедной стойки на автомобильной парковке | 002713_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Озеленение территорий | Вазоны | 001151_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg |

Приложение №9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Пригородненского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка (без НДС), руб. |
| Минимальный перечень работ по благоустройству | | |
| Благоустройство тротуара из бетонной тротуарной плитки толщиной 0,06 м с бордюром | 1 кв. м | 3038,17 |
| Установка скамейки | 1 шт. | 552 |
| Стоимость скамейки со спинкой | 1 шт. | 8113 |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 552 |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 2118 |
| Ремонт внутриквартального проезда (асфальтобетонное покрытие):  - ремонт  - строительство | 1 кв. м | 518  781 |
| Ремонт тротуара (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 499 |
| Строительство тротуара (асфальтобетонное покрытие) | 1 кв. м | 1025 |
| Замена бортового камня | 1 п. м | 1540 |
| Установка бортового камня | 1 п. м | 1293 |
| Замена поребрика | 1 п. м | 1152 |
| Установка поребрика | 1 п. м | 905 |
| Установка скамейки (со стоимостью скамейки) | 1 шт. | 5467 |
| Установка урны (со стоимостью урны) | 1 шт. | 3494 |
| Демонтаж старой опоры наружного освещения и монтаж новой опоры | 1 шт. | 11228 |
| Монтаж новой опоры наружного освещения | 1 шт. | 9609 |
| Установка светильника с лампой | 1 шт. | 7438 |
| Подвеска нового самонесущего изолированного провода с комплектующими (со стоимостью материала) | 1 шт. | 1298 |

\*Определение нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству произведено в программе ГРАНД-Смета по каталогам   
ФЕР-2001 в редакции 2014 г. Используются индексы на 1 квартал 2017 года к ФЕР в редакции 2014 года по Курской области. НДС 18%.

Приложение №10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Пригородненского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
  2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации Курской области перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области за счет участия заинтересованных лиц в размере 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое)**

**заинтересованных лиц в выполнении работ**

* 1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
  2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
  3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
  4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

* 1. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**
   1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации Курской области, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области - Администрации.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт Администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

* 1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

* 1. Денежные средства считаются поступившими в доход Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.
  2. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
  3. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
  4. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
  2. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
  3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

**4. Контроль за соблюдением условий порядка**

4.1.   Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2.    Администрация Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

-    экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение №11

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Пригородненского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области (далее - уполномоченный орган).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий трех календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение №12

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Пригородненского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальный предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Правил благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес |
| 1 | Территория вокруг административного здания ООО «Руслан» | Щигровский район, Пригородненский сельсовет, сл.Пригородняя ул.Комарова |
| 2 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение №13

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Пригородненского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями)  земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение №14

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Пригородненского сельсовета

Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы»

**Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Курской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес |
| 1 | Образование земельных участков под МКД | Щигровский р-н. Пригородненский сельсовет, сл.Пригородняя ул. Комарова д.3 |
| 2 | Образование земельных участков под МКД | Щигровский р-н. Пригородненский сельсовет, сл.Пригородняя ул. Академика Губкина д.5 |